## Slide 1: 小组建设
组长：童欣
组员：吴自强、陈雅菁、陈婧唯、刘震、张天颖

## Slide 2: PRD2018-G17小组组员介绍
姓名 | 职位 | 电话 | 邮箱 | QQ | 微信
童欣 | 组长 | 13588176649 | 31602377@stu.zucc.edu.cn | 824336660 | 13588176649
吴自强 | 组员 | 13588898232 | 31602305@stu.zucc.edu.cn | 1805200620 | 1805200620
陈雅菁 | 组员 | 17774009674 | 31501357@stu.zucc.edu.cn | 735730004 | 17774009674
陈婧唯 | 组员 | 15336579332 | 31601340@stu.zucc.edu.cn | 987818585 | 15336579332
刘震 | 组员 | 15958129576 | 31601357@stu.zucc.edu.cn | 664522240 | Lz664522240
张天颖 | 组员 | 15990013716 | 31501314@stu.zucc.edu.cn | 2596115309 | 15990013716

## Slide 3: 小组分工
姓名 | 角色 | 负责工作
童欣 | 项目经理 | UML建模
吴自强 | 开发人员 | UI设计
陈雅菁 | 配置管理员 | 配置管理
陈婧唯 | 会议记录员 | 会议记录
刘震 | 开发人员 | UI设计
张天颖 | 开发人员 | Project计划跟踪与更新

## Slide 4: 任务分工
项目发起人：侯宏仑，杨枨 | 项目经理：童欣 | 配置管理组长：陈雅菁 | 配置人员： 童欣 | 配置人员： 吴自强 | 配置人员： 陈婧唯 | 配置人员：刘震 | 配置人员： 张天颖
 |  | 开发组组长：童欣 | 开发人员： 吴自强 | 开发人员： 陈雅菁 | 开发人员 :陈婧唯 | 开发人员 :刘震 | 开发人员 ：张天颖
 |  | 文档编写组组长：陈婧唯 | 文档编写人员：童欣 | 文档编写人员：吴自强 | 文档编写人员：陈雅菁 | 文档编写人员：刘震 | 文档编写人员：张天颖
 |  | 需求获取组组长：童欣 | 需求获取人员：吴自强 | 需求获取人员：陈雅菁 | 需求获取人员：陈婧唯 | 需求获取人员：刘震 | 需求获取人员：张天颖
 |  | 需求分析组组长：吴自强 | 需求分析人员：童欣 | 需求分析人员：陈雅菁 | 需求分析人员：陈婧唯 | 需求分析人员：刘震 | 需求分析人员：张天颖
 |  | 需求规范说明组组长：刘震 | 需求规范说明人员：童欣 | 需求规范说明人员：吴自强 | 需求规范说明人员：陈雅菁 | 需求规范说明人员：陈婧唯 | 需求规范说明人员：张天颖
 |  | 需求验证组组长：张天颖 | 需求验证人员：童欣 | 需求验证人员：吴自强 | 需求验证人员：陈雅菁 | 需求验证人员：陈婧唯 | 需求验证人员：张天颖

## Slide 5: 项目经理管理团队
1.团队成员间的交流主要集中在每周四的小组会议，其他时间的交流由组员汇报或项目经理主动询问。
2.每次由项目经理组织的小组会议过后，项目经理会列出项目团队任务分配表发于小组群里。
3.在每个里程碑事件时都会对团队成员绩效进行评价，通过组长对各人完成任务的数量和质量和时间进行分析后打分。打分具体会体现在为每一个里程碑而准备的ppt内。

## Slide 6: 开会
开会时间定于每周四晚六点半图书馆一楼
每次开会有会议记录员记录会议概要并上传GitHub
组长分配任务
组内讨论问题
开会每次都会录音上传GitHub
对于之前的任务进行改进

## Slide 7: 项目名称：软件工程系列课程教学辅助网站 项目代号：Software Engineering Courses Teaching Assistant Website
业务目标
这个网站的主要目的就是为教师和学生提供交流的平台，方便教师，方便学生。这个网站
还为一些对这门课程感兴趣的人士提供一个了解的机会。
教师能够更好，更容易地得到学生的反馈，调整自己的进度或方法
教师可以方便地点评学生作业
有助于提高教师知名度和影响力，方便同学了解教师
学生的获得资料更加容易，更加丰富
学生能够有针对性地进行补课，如果有缺课的话
学生可以方便地向老师提出疑问 并且可以迅速的得到解答
游客可以有机会了解这门课的情况，教师的情况
本网站要求提供对外服务的能力,保证至少300名同学上课辅助服务的要求.包括数据存储能力,网络服务吞吐能力,数据安全特性等。且提供对外服务所要求的相应的安全保障

## Slide 8: 项目阶段
过程阶段 | 文档输出
项目启动 | 项目可行性报告、项目章程、总体项目计划
项目计划 | 需求开发计划、系统设计计划、质量保证计划、编码与系统实现计划、测试计划、工程部署计划、培训计划
项目实现 | 需求规格说明书、概要设计说明、详细设计
项目控制 | 软件需求变更文档
项目验收 | 系统维护计划、培训计划、项目总结报告

## Slide 9: 软件
Microsoft Project（甘特图）
Axure RP（UI设计）
WebStorm前端开发工具
MYSQL数据库软件
Office系列（Word，PPT，Visio）
enterprise architect （UML建模）

## Slide 10: 课程相关书目
《软件需求》第3版 [美] Karl E. Wiegers，Joy Beatty
UML用户指南(第2版·修订版)2版 [美] Grady Booch、James Rumbaugh、 Ivar Jacobson
UML2 基础、建模与设计教程 杨弘平 等
IT项目管理
IBM Training Courses
DEV275 Essentials of Visual Modeling with UML2.0
DEV475 Mastering Object-Oriented Analysis & Design with UML

## Slide 11: 奖惩制度
开会迟到
作业迟交
开会缺席
作业不交
每周例会有犯以上四点之一者，请组员每人喝一杯奶茶

## Slide 12: Thank you!