

软件工程系列课程教学辅助网站

项目章程

组长：童欣

组员：吴自强、陈雅菁、

陈婧唯、刘震

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态：  　[ ]草稿  　[　]正式发布  　[√]正在修改 | 文件标识： | PRD-2018-G17-REPP |
| 当前版本： | 0.3.0 |
| 作者： | PRD-2018-G17 |
| 完成日期： | 2018-12-5 |

## 文档修订记录

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 修订人 | 参与者 | 修订日期 | 修订状态 | 修订说明 | 审批日期 | 审核人 | 批准人 |
| 0.1 | 陈雅菁 |  | 2018/10/04 | S | 初始版本 | 2018/10/07 | 童欣 | 童欣 |
| 0.2 | 童欣 |  | 2018/11/22 | A | 增加 | 2018/11/22 | 童欣 | 童欣 |
| 0.3 | 童欣 |  | 2018/12/1-2018/12/5 | M | 修改 | 2018/12/5 | 童欣 | 童欣 |

修订状态：S--首次编写，A--增加，M--修改，D--删除；

日期格式：YYYY-MM-DD

目录

[文档修订记录 2](#_Toc531788697)

[1 项目概述： 4](#_Toc531788698)

[1.1. 项目名称： 4](#_Toc531788700)

[1.2. 项目背景： 4](#_Toc531788701)

[1.3. 项目目的： 4](#_Toc531788702)

[1.4. 用户： 4](#_Toc531788703)

[2 项目目标： 4](#_Toc531788704)

[2.1. 时间目标： 4](#_Toc531788706)

[2.2. 可交付的成果： 4](#_Toc531788707)

[3 项目各阶段负责人： 5](#_Toc531788708)

[4 项目干系人： 5](#_Toc531788709)

[4.1. 内部干系人： 5](#_Toc531788712)

[4.2. 外部干系人： 6](#_Toc531788713)

[5 项目审批要求： 6](#_Toc531788714)

[6 项目退出标准： 6](#_Toc531788715)

[7 委派的项目经理及其职责和职权： 6](#_Toc531788716)

[8 发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权： 6](#_Toc531788717)

[9 项目授权： 6](#_Toc531788718)

[10 文件签署： 6](#_Toc531788719)

1. 项目概述：

## 项目名称：

软件工程系列课程教学辅助网站

## 项目背景：

为了使这门课上的出色，使学生能够获得最多的资料，使学生及时的了解世界需求工程的最新动态，以及学生和教师的有效地沟通，老师提出了这么一个设想；作为他的学生也需要一个与教师及同学之间相互交流，及获取资料的平台；还有一些同学并没有选这几门课，但是也想了解项目管理，需求工程，统一建模的相关知识，以备到时决定该选不选这门课程。通过这三方提出的需求考虑，我们构思做一个软件工程系列课程教学辅助网站。

## 项目目的：

小组在一学期内独自建成一个为用户有效全面地提供多个课程的资源共享和线上互动的软件工程系列课程教学辅助网站。形成一个服务学生，提供一些专业知识资源，以及答疑解惑的平台，并且能够有一些线上的师生互动。学生能够从这样的形式中学到知识，并且感受到便利与轻松。

## 用户：

全体正在学习软件工程课程的学生，教授软件工程课程的老师，以及其他潜在的对软件工程课程感兴趣的同学。

1. 项目目标：

## 时间目标：

本项目要求于2018年9月27日开始，于2019年1月18日结束。项目的结束以正式发布项目结项通知的日期为准。

## 可交付的成果：

本项目要求最终交付如下的成果：

1、项目可行性报告

2、项目章程

3、需求工程项目计划

4、QA计划

5、软件需求规格说明书

6、软件需求变更文档

7、项目总结报告

1. 项目各阶段负责人：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 童欣 | 吴自强 | 刘震 | 陈雅菁 | 陈婧唯 |
| 可行性分析报告 | A | A | A | I | R |
| 项目章程 | A | I | I | R | I |
| 软件需求工程计划 | R | R | R | R | A |
| 需求获取 | R | R | R | R | R |
| 需求分析 | R | R | A | A | A |
| 编写软件需求规格说明书 | R | R | R | R | R |
| 需求验证 | R | A | A | A | A |
| 软件需求变更文档 | A | A | A | A | R |
| 需求管理 | R | A | A | A | A |
| 项目管理 | R | A | A | A | A |
| 项目总结 | R | A | A | A | A |

R-负责 A-辅助 I-通知

1. 项目干系人：

## 内部干系人：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **职位** | **电话** | **邮箱** | **QQ** | **微信** |
| **童欣** | 组长 | 13588176649 | 31602377@stu.zucc.edu.cn | 824336660 | 13588176649 |
| **吴自强** | 组员 | 13588898232 | 31602305@stu.zucc.edu.cn | 1805200620 | 1805200620 |
| **陈雅菁** | 组员 | 17774009674 | 31501357@stu.zucc.edu.cn | 735730004 | 17774009674 |
| **陈婧唯** | 组员 | 15336579332 | 31601340@stu.zucc.edu.cn | 987818585 | 15336579332 |
| **刘震** | 组员 | 15958129576 | 31601357@stu.zucc.edu.cn | 664522240 | Lz664522240 |

## 外部干系人：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **角色** | **电话** | **邮箱** | **QQ** | **微信** | **地址** |
| **杨枨** | 项目发布人 | 13357102333 | yangc@zucc.edu.cn | 3407837159 | HolleyYang | 理四504 |
| **侯宏仑** | 项目发布人 | 13071858629 | ubilabs@zucc.edu.cn | 56689824 | 土豆烧牛牛 | 理四501 |

1. 项目审批要求：

由2.2的可交付成果及需求工程项目收尾-2018.doc评价项目成果。

由杨枨老师，侯宏仑老师对项目成功下结论。

由杨枨老师，侯宏仑老师来签署项目结束。

1. 项目退出标准：

在最终评审结束后可关闭项目。

1. 委派的项目经理及其职责和职权：

项目经理：童欣

职责和职权：对项目完全管理与负责。

1. 发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权：

发起人：侯宏仑

发起人：杨枨

职权：核心用户，项目审批

1. 项目授权：

本项目由侯宏仑老师发起，由杨枨老师、侯宏仑老师对项目经理进行授权，并由杨枨老师和侯宏仑老师对本项目各阶段进行验收评审。

1. 文件签署：

对该项目进行审阅并给予批准

发起人：侯宏仑

签字：

2018年 月 日

发起人：杨枨

签字：

2018年 月 日