

软件工程系列课程教学辅助网站

项目计划变更文档

组长：童欣

组员：吴自强、陈雅菁、

陈婧唯、刘震、张天颖

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态：  　[ ]草稿  　[　]正式发布  　[√]正在修改 | 文件标识： | PRD-2018-G17-REPP |
| 当前版本： | 0.1.0 |
| 作者： | PRD-2018-G17 |
| 完成日期： | 2018-12-12 |

# 文档修订记录

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 修订人 | 参与者 | 修订日期 | 修订状态 | 修订说明 | 审批日期 | 审核人 | 批准人 |
| 0.1 | 童欣 | 陈婧唯 | 2018/12/12 | S | 初始版本 | 2018/12/12 | 童欣 | 童欣 |

修订状态：S--首次编写，A--增加，M--修改，D--删除；

日期格式：YYYY/MM/DD

项目计划变更申请文档

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请变更项目名称 | **软件工程系列教学辅助网站** | 项目立项日期 | 2018.9.27 |
| **变更申请人** | **童欣** | **申请变更事项** | **进度延期** |
| **项目计划文档** | **PRD2018-G17-需求工程项目计划** | | |
| **变更原因** | **因为需求访谈尚未完成，所以无法按时完成SRS（软件需求规格说明书）** | | |
| **变更内容** | **SRS原定于2018.12.9提交，现在需要推迟到2018.12.23提交** | | |
| **变更意见** |  | | |
| **审核时间** |  | | |
| **审核人** |  | | |