# G17小组每周会议记录（十二）

|  |  |
| --- | --- |
| 会议时间：2018年12月20日周四晚4:10---4:57 | 会议地点：图书馆讨论区 |
| 参会人员：组长：童欣  组员：陈婧唯，吴自强，刘震 | 记录人员：陈婧唯 |

会议目的

本会议目的在于：讨论任务分配，根据访谈时确认的风格，进行网页界面原型的绘制。

|  |
| --- |
| 会议内容 |
| 1. 汇报上周任务完成情况 2. 讨论需要的页面   3、讨论任务分配，发挥各自长处  5、组长分配任务 |
| 会议结论 |
| 上周任务完成情况：页面需要较大的改进，在美观和功能方面还有很多欠缺。  本周需要把网页的界面原型绘制完，并找各个用户代表确认功能 |
| 待办事项 |
| 1. SRS文档（童欣） 2. 界面原型总设计（陈婧唯） 3. 界面原型动画和链接的实现（吴自强） 4. 学生，老师，管理员的个人中心绘制（陈雅菁） 5. UML基础4：综合应用及问题解答（刘震） |