# G17小组每周会议记录（十五）

|  |  |
| --- | --- |
| 会议时间：2018年1月9日周三晚7:10---8:30 | 会议地点：理四五楼空教室 |
| 参会人员：组长：童欣  组员：陈婧唯，吴自强，刘震，陈雅菁 | 记录人员：陈婧唯 |

会议目的

本会议目的在于：做最后一次会议，分配最后的任务，就组内状态，在老师和别组组长的帮助下把最后的事情，剩余的东西补齐

|  |
| --- |
| 会议内容 |
| 1. 根据JAD会的情况分配讨论学习任务 2. 向19组组长学习讨论教师，学生，游客用户界面的具体事宜 3. 和管理员学姐讨论学习管理员还缺少的功能 4. 组内自己讨论任务分配，关于最后一次评审前需要准备的内容   5、组长分配任务 |
| 会议结论 |
| 上周任务完成情况：完成质量一般。  最后一次会议，对总的剩余任务和待优化任务都有了一个安排，分配到个人 |
| 待办事项 |
| 1. SRS文档的归纳汇总（童欣） 2. 最终评审ppt的制作（童欣） 3. 管理员和手机端界面原形整改（童欣） 4. 管理员用例描述和测试用例（童欣） 5. 关于管理员的用户手册（童欣） 6. 优先级（童欣） 7. 关于教师的用户手册（陈婧唯） 8. 教师端的界面原型整改（陈婧唯） 9. 教师端的用例描述和测试用例（陈婧唯） 10. 游客界面原型整改（吴自强） 11. 用户手册汇总，通用类（吴自强） 12. uml图（刘震） 13. 学生界面原型整改（刘震） 14. 数据字典（陈雅菁） |