# G17小组每周会议记录（九）

|  |  |
| --- | --- |
| 会议时间：2018年11月25日周日下午4:25---5:19 | 会议地点：图书馆一楼讨论区 |
| 参会人员：组长：童欣  组员：吴自强，陈婧唯，刘震 | 记录人员：陈婧唯 |

|  |
| --- |
| 会议目的 |
| 本会议目的在于：前期任务检查，讨论任务分配，加深组员交流，从课上评审中获取整改意见，主要项目需求计划ppt，和子计划的修改和确认。 |
| 会议内容 |
| 1. 检查和讨论上次会议后任务完成情况 2. 提出对子计划的整改意见，稍加细化 3. 讨论对ppt的修改 |
| 会议总结 |
| 1. 上周任务完成情况：质量保证计划还需修改，WBS图仍需改进，部分未和甘特图对应。可行性分析报告修改完成。沟通管理计划和人力资源管理计划继续修订 |
| 待办事项 |
| 1. 需求工程计划评审ppt改进（童欣，陈婧唯） 2. 绩效核对（童欣） 3. 甘特图更新（童欣） 4. WBS改进（吴自强） 5. 质量保证计划改进（刘震） 6. 风险管理子计划改进（陈婧唯） |